SMLOUVA O DÍLO

č. 2018/xxx

variabilní symbol 2018xxx

Na zakázkovou výrobu, dodání a montáž atypické kuchyňské linky a dalšího interiéru, včetně vybavení.

1.Objednavatel:  	xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

2. Zhotovitel:	Tomáš Nováček – ELEKTRO KUCHYNĚ

Husova 16, Opava 746 01

IČ:61610305

DIČ:CZ7409045435

Číslo účtu:5737232001

Kód banky:5500

Článek I.

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je zhotovení a montáž kuchyňské linky, včetně zařizovacích předmětů, dle zpracované výkresové dokumentace a přílohy, která se skládá z cenové kalkulace , specifikace materiálů a údaje o množství dodávky varianta ,,x,,.

Článek II.

Dodací lhůta, předání a převzetí díla

II.1. - Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo dle čl.I. této smlouvy do xx.xx.xxxx, za předpokladu uhrazení zálohy do 5 pracovních dnů od podpisu smlouvy.

II.2. – V případě, že bude záloha uhrazena později, je nezbytně nutné dohodnout a případně změnit termín předání díla v článku II.1..

II.3. – Záloha bude uhrazena na základě smlouvy a po jejím uhrazení objednatel obdrží zálohovou fakturu.

II.4. - Po zhotovení díla vyzve zhotovitel objednatele k jeho převzetí v místě plnění. Objednatel je povinen převzít dílo do 3 pracovních dnů, pokud nebude vykazovat zjevné vady, nedodělky, nebo jednoznačné rozpory dle čl. I.

II.5. - Vlastnické právo ke zhotovenému dílu přechází na objednavatele až jeho úplným zaplacením díla.

Článek III.

Cena díla

Cena díla za výrobu, dodání a montáž s 15%DPH			xxxxxx,-Kč

Cena spotřebičů s 15%DPH 							xxxxxx,-Kč

Celkem s 15%DPH 							          xxxxxx,-Kč

Článek IV.

Platební podmínky

Zakázka bude zadána do výroba po uhrazení zálohy ve výši 80% (xxxxxx,-) z celkové ceny s DPH. Po uhrazení zálohy bude mailem poslána zálohová faktura a  dodavatelem provedeno zaměření prostoru. Následně bude zpracována přesná výkresová dokumentace s veškerými instalacemi. Tato dokumentace bude v jednom vyhotovení předána objednateli.

Doplatek ve výši 20% z celkové ceny (xxxxxx,-Kč), bude doplacen po předání díla objednateli. Zálohu a doplatek bude hrazen na účet viz.výše. Var symbol použijte číslo smlouvy. Zálohu je nutné uhradit nejpozději do pěti dní od podpisu smlouvy. V případě, že nebude záloha uhrazena, vyhrazuje si dodavatel po dohodě s objednatelem posunout datum předání díla.

Článek V.

Záruka

V.1. - Záruční dobu poskytujeme na zakázkovou výrobu v délce 36 měsíců od data převzetí. Tato záruka se nevztahuje na běžné opotřebení. V případě použití komponentů BLUM, je poskytována záruka společností BLUM po dobu životnosti kuchyně (odkaz http://www.blum.com/cz/cs/04/10/60/). Na ostatní výrobky a příslušenství ( dřezy, spotřebiče, příborníky, koše apd.) je poskytnuta záruka dle občanského zákoníku a v případě záruky delší nad rámec zákonem stanovené je platná pouze při předložení záručního listu. V případě že dílo včetně vybavení je užíváno a slouží v komerčních prostorách, jenž nejsou určeny pro domácnost, vztahuje se na tyto zařízení záruka v délce max. 6 měsíců.

V.2. - Smluvní strany se dohodly, že v případě zjištěných a u zhotovitele včas reklamovaných vad má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost odstranit tyto vady na své náklady.

V.3. - Záruka se nevztahuje na vady způsobené nešetrnou činností objednatele, na vady způsobené opravami objednatelem a na vady způsobené úmyslně nebo činnostmi neodpovídajícím účelu, ke kterému bylo dílo určeno.

V.4. - Objednatel je povinen vady bez zbytečného odkladu písemně ( doporučeným dopisem, mailem) reklamovat u zhotovitele, přičemž musí vady popsat a uvést jak se projevují.

V.5. - Zhotovitel je povinen bez odkladu reklamaci řešit, nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace písemně (doporučeným dopisem, mailem)oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou navrhuje lhůtu a způsob odstranění vady či vad, nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak zhotovitel neučiní, platí nevyvratitelná právní domněnka, že reklamaci zhotovitel uznal a je povinen vady odstranit nejpozději ve lhůtě 30 dnů od okamžiku oznámení reklamace objednatelem.

V.6. - Prokáže-li se, že objednatel vadu reklamoval neoprávněně, čímž se rozumí, že reklamovaná vada nevznikla chybou zhotovitele a nevztahuje se tak na tuto vadu sjednaná záruka, je povinen objednatel uhradit zhotoviteli náklady vynaložené zhotovitelem na odstranění neoprávněně reklamované vady.

Článek VI.

Smluvní pokuty

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 0,1% z celkové částky za každý den prodlení nedodání díla v dohodnutém termínu. Nedodáním díla v termínu je myšleno nedokončení funkční kuchyně a tuto pokutu nelze uplatnit v případě drobných nedodělků, které neovlivňují užívání kuchyně.

Tuto smluvní pokutu nelze uplatnit v případě, že v průběhu montáže atypické linky dojde k nepředvídatelným komplikacím z důvodů nestandardně křivých zdí, podlah, nesprávně provedených instalací a podobně.

Objednatel je povinen v případě prodlení úhrady doplatku za zhotovené a předané dílo uvedené v této smlouvě, zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu za každý den prodlení ve výši 0,1%.

Článek VII.

Zvláštní ujednání

Vzhledem k termínu předání díla, je potřebné, aby objednatel umožnil zhotoviteli přístup na místo montáže minimálně tři pracovní dny před předáním díla. Po uhrazení zálohy , bude zhotovitelem provedeno zaměření prostoru a následně bude vyhotovena přesná výkresová dokumentace, včetně instalací. Tato dokumentace bude předána objednateli. Po předání díla bude vyhotovena kontrolní specifikace a případné změny budou barevně odlišeny.

Článek VIII.

Závěrečné ustanovení

Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy mezi stranami z této smlouvy se řídí zákonem č.89/2012 - Občanským zákoníkem. Změny a doplňky této smlouvy musí být prováděny pouze písemně se souhlasem obou stran. Účastníci této smlouvy prohlašují a stvrzují svými podpisy, že tuto smlouvu uzavírají ze své vůle, svobodně a vážně, že ji neuzavírají v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek, že si ji řádně přečetli a jsou srozuměni s jejím obsahem.

V Opavě dne xx.xx.xxxx

Zhotovitel: 						Objednavatel: